# Panduan Lengkap & Checklist Quality Control (QC)

# Website Absensi Siswa dan Penentuan Siswa Terbaik (SPK)

Dokumen ini menggabungkan Strategi Pengujian Berbasis Fase (Data Dependency) dan Matriks Pengujian Halaman (Menu-by-Menu) untuk memastikan sistem diuji secara logis dan menyeluruh.

---

# BAGIAN 1: STRATEGI & FASE PENGUJIAN (ALUR LOGIKA)

Sebagai seorang QC, kita membagi pengujian menjadi 5 Fase Logis berdasarkan ketergantungan data. Kita tidak bisa menguji fitur hilir (seperti SPK) jika fitur hulu (seperti Absensi & Nilai) belum stabil.

## 🔐 FASE 1: Keamanan, Autentikasi & RBAC (Role-Based Access Control)

✅ Pengujian Login: Coba login dengan email/password salah, cek validasi format email, dan pastikan auto-logout saat sesi kedaluwarsa.

✅ Proteksi Rute (Guarding): Coba akses rute `/admin/...` pakai akun Guru/Siswa. Pastikan sistem me-redirect pengguna ke halaman yang benar. Coba akses tanpa login.

## 🗃️ FASE 2: Manajemen Data Master (Admin)

✅ CRUD Utama: Tes fitur Tambah, Edit, Hapus untuk Kelas, Mapel, Guru, dan Siswa.

✅ Relasi Data: Uji penghapusan data yang saling terkait (misal menghapus kelas yang sudah ada siswanya, sistem harus menolak).

✅ Bulk Import Siswa: Tes upload file Excel/CSV. Uji dengan file kosong atau format salah untuk melihat penanganan error sistem.

## Fase 3: Transaksi Absensi & Nilai (SELESAI)

✅ Isolasi Wewenang Absensi: Pastikan `GURU` hanya bisa input absensi untuk kelas/mapel yang diajarnya.

✅ Isolasi Wewenang Nilai SPK: Pastikan `GURU` hanya bisa menginput nilai siswa di kelas ajarnya.

✅ Validasi Batas Input Nilai: Sistem menolak nilai di luar rentang `0 - 100` di backend.

✅ Rekapitulasi: Uji perhitungan persentase kehadiran secara otomatis, pastikan logikanya akurat (Hadir / Total Hari).

## 🏆 FASE 4: Mesin SPK & Penentuan Siswa Terbaik (SELESAI)

✅ Konfigurasi Bobot: Total bobot kriteria SPK harus 100%. Uji penolakan sistem jika bobot $\neq 100\%$.

✅ Validasi Syarat SPK (Kritis): Lakukan kalkulasi saat masih ada guru yang belum mengisi absensi/nilai. Pastikan sistem memunculkan peringatan (menyebutkan guru/mapel yang bersangkutan) dan memblokir perhitungan.

✅ Akurasi Algoritma: Bandingkan kalkulasi SPK di aplikasi dengan hitungan manual (rumus di atas kertas) untuk memastikan angka presisi.

✅ Visibilitas Leaderboard: Siswa dan Guru tidak boleh melihat Leaderboard sebelum Admin mengklik tombol Publikasikan.

## Fase 5: Maintenance & Edge Cases (SELESAI)

✅ Reset Data Sistem: Jalankan reset dan pastikan tabel transaksi benar-benar bersih tanpa ada data yatim-piatu (orphan data).

✅ Ekspor Data: Tes pengunduhan data ke Excel/PDF, pastikan file rapi dan tidak korup.

✅ Pencarian Global (Cmd+K / Topbar): Cek fungsi Command Dialog untuk navigasi cepat. Pastikan menu yang muncul di pencarian sesuai dengan Role pengguna (Siswa tidak boleh melihat menu Admin di pencarian).

✅ Penanganan 404 / Halaman Tidak Ditemukan: Akses URL acak yang tidak terdaftar, pastikan tampil halaman 404 yang rapi dan dapat kembali ke dashboard.

## 🛠️ FASE 6: Deep Edge Cases & Pengujian Ekstrem (Penemuan Baru & Area Kritis)

✅ 1. Uji Fungsional Mutasi Data & Relasi:

• Hapus Data Relasional: Menguji penghapusan "Kelas" atau "Mapel" yang sudah memiliki siswa/nilai. Memastikan sistem memblokir dengan rapi (bukan error yatim-piatu).

• Edit Data Master: Mengedit NISN/NIP ke nomor yang duplikat untuk mengecek validasi backend.

✅ 2. Uji Ekspor & Impor File:

• Bulk Import Siswa: Menguji upload Excel kosong/format salah.

• Ekspor Data: Menguji _download_ rekap dan hasil SPK ke file (PDF/Excel) dan memastikan data tidak terpotong.

✅ 3. Uji Celah Keamanan API (API Role-Bypass):

• API Injection: Melakukan tembakan HTTP langsung via alat seperti Postman ke endpoint seperti `POST /api/spk/calculate` dengan token otorisasi Siswa. Memastikan mendapat respon `403 Forbidden` di sisi backend.

• Kebocoran Data Absensi: Temuan Baru (Security) - Endpoint `GET /api/attendance` tidak membatasi role, sehingga akun Siswa bisa menarik seluruh data absensi kelas lain secara bebas. Perlu dibatasi hanya untuk Admin & Guru.

✅ 4. Edge Cases Algoritma SPK (Kondisi Ekstrem):

• Divide by Zero (Pembagian dengan Nol): Memastikan rumus TOPSIS aman jika semua siswa mendapat nilai 0 pada satu kriteria pembagi.

✅ 5. Bug Zona Waktu Vercel (WIB vs UTC): Memastikan pemanggilan fungsi `new Date()` di sisi server (API) menggunakan parameter zona waktu lokal `Asia/Jakarta`. Ini penting agar siswa yang absen pagi (00:00 - 06:59 WIB) tidak terdeteksi absensi untuk "hari kemarin".

✅ 6. Inkonsistensi Tabel Autentikasi (Bulk Import): Memastikan jika Admin melakukan update/perbaikan ketikan nama siswa lama via Excel, sinkronisasi nama tidak hanya terjadi di tabel `students`, tetapi juga tersinkronisasi ke tabel autentikasi `users`.

✅ 7. Integritas Relasional Penghapusan Mapel (Orphan Data): Temuan Baru (Integritas Data) - Penghapusan Mata Pelajaran di `DELETE /api/subjects/[id]` saat ini tidak memeriksa relasi data, berisiko meninggalkan data kehadiran/nilai mapel tersebut mengambang (orphan data).

✅ 8. Optimasi Indeks Database (Performance): Temuan Baru (Performance) - Tabel-tabel transaksi besar seperti `attendance`, `spk_scores`, dan `spk_results` tidak memiliki indeks (`index`) pada kolom pencarian utama (`studentId`, `tanggal`, `periode`). Ini akan menyebabkan performa lambat (full table scan) seiring bertambahnya data.

✅ 9. Inkonsistensi Fallback Periode Akademik (Sistem Fallback): Temuan Baru (Logic Bug) - Jika tidak ada tahun ajaran yang aktif (`isActive = true`), sistem stats menggunakan fallback `"2025/2026-Genap"`, sedangkan mesin SPK & Absensi menggunakan `"2024/2025-Genap"`. Hal ini menyebabkan mismatch data sehingga grafik dashboard kosong sedangkan siswa tidak bisa melihat nilainya.

✅ 10. Kerentanan Ketiadaan Database Transaction (Data Corruption): Temuan Baru (Transactional Integrity) - Pada operasi sekuensial multi-tabel (seperti pendaftaran Better Auth disusul insert tabel siswa, atau edit profil akun Better Auth disusul sync tabel guru/siswa), sistem tidak menggunakan `db.transaction`. Jika query kedua gagal, sistem akan menyisakan ghost user atau data profil yang tidak sinkron secara permanen.

✅ 11. Kebocoran Sesi Tertunda pada Deaktivasi Akun (Security - Session Revocation): Temuan Baru (Security) - Saat Admin menonaktifkan/membanned akun di `/api/auth-accounts/[id]/status`, token sesi aktif di tabel `session` tidak langsung dihapus. Pengguna yang dinonaktifkan masih bisa memanggil seluruh API sampai cookie sesi mereka kedaluwarsa secara alami (bisa berminggu-minggu).

✅ 12. Risiko Kerusakan Data pada Operasi Reset Sistem (Transactional Integrity): Temuan Baru (Logic Bug) - Proses penghapusan massal data operasional di `/api/system/reset` menjalankan 12 perintah `delete` secara mandiri. Jika salah satu perintah gagal, sistem akan mengalami partial wipe (data terhapus sebagian) yang merusak integritas sistem database secara fatal. Harus dilindungi dengan `db.transaction`.

✅ 13. Kebocoran Data Yatim-Piatu Guru pada Penghapusan Guru (Orphan Data - Teacher Delete): Temuan Baru (Integritas Data) - Saat Admin menghapus Guru di `DELETE /api/teachers/[id]`, data penugasan kelas di tabel `teacher_classes` dan status Wali Kelas di tabel `classes` tidak dibersihkan. Ini menyisakan data sampah relasi yang mengambang.

✅ 14. Kebocoran Data Yatim-Piatu Siswa pada Penghapusan Siswa (Orphan Data - Student Delete): Temuan Baru (Integritas Data) - Saat Admin menghapus Siswa di `DELETE /api/students/[id]`, seluruh riwayat absensi (`attendance`), nilai criteria (`spk_scores`), dan kalkulasi leaderboard (`spk_results`) siswa tersebut tetap tersimpan permanen di database tanpa terhapus (cascade delete), membebani memori dan berisiko merusak visualisasi Recharts yang melakukan inner join.

✅ 15. Kebocoran Penugasan Kelas pada Penghapusan Kelas (Orphan Data - Class Delete): Temuan Baru (Integritas Data) - Saat Admin menghapus Kelas di `DELETE /api/classes/[id]`, data penugasan guru yang mengajar di kelas tersebut di tabel `teacher_classes` tidak dibersihkan, sehingga menyisakan data sampah relasi yang mengambang.

✅ 16. Kalkulasi SPK untuk Siswa Nonaktif (Logic Bug - SPK Calculation): Temuan Baru (Logic Bug) - Fungsi kalkulasi SPK di `src/lib/spk.ts` menarik semua data siswa tanpa memfilter kolom `status`. Akibatnya, siswa dengan status `"nonaktif"` (sudah keluar/ditangguhkan) tetap dihitung di mesin SPK dan bisa memenangkan peringkat Leaderboard Siswa Terbaik. Seharusnya hanya menghitung siswa `"aktif"`.

✅ 17. Ketidakselarasan Deteksi Kriteria Kehadiran (Logic Bug - Criteria Detection Mismatch): Temuan Baru (Logic Bug) - Di `src/lib/spk.ts`, kriteria kehadiran otomatis dicocokkan dengan `.toLowerCase().includes("kehadiran")`, sedangkan di rapor siswa `/api/students/me/scores/route.ts` dicocokkan dengan `c.namaKriteria === "Kehadiran"`. Jika Admin mengganti nama kriteria menjadi "Kehadiran Siswa", perhitungan SPK aman tapi nilai kehadiran di rapor siswa akan mendadak bernilai 0.

✅ 18. Bypass Lock Screen Leaderboard Kelas oleh Siswa (Security - API Leakage): Temuan Baru (Security) - Endpoint `/api/students/me/class-leaderboard/route.ts` menghitung SPK secara real-time dan mengembalikan peringkat kelas kepada siswa tanpa mengecek status rilis (`spkPublishStatus`). Siswa dapat dengan mudah mengintip peringkat draf sebelum resmi dirilis Admin hanya dengan memanggil API ini langsung.

✅ 19. Kerentanan Transaksi Parsial Pengisian Nilai (Transactional Integrity - spkScores): Temuan Baru (Logic Bug) - Di `/api/spk/scores/route.ts`, method `POST` dan `DELETE` melakukan modifikasi data (kategori kriteria & looping nilai siswa) satu per satu di luar `db.transaction`. Jika validasi nilai siswa ke-15 gagal (di luar 0-100), sistem melempar error tapi data siswa 1-14 sudah terlanjur diubah di DB sedangkan siswa 15 ke atas tidak diubah (partial save).

✅ 20. Bottleneck Kueri N+1 Loop pada Dashboard & Pengunduhan Laporan (Performance - Query Loop): Temuan Baru (Performance) - Pada `/api/dashboard/stats/route.ts` (looping tren mingguan), `/api/teachers/me/dashboard/route.ts` (looping cek status absensi hari ini), dan `/api/system/export-all/route.ts` (looping SPK per kelas), sistem melakukan kueri database secara berturut-turut di dalam perulangan `for`. Hal ini memicu puluhan kueri redundan (N+1 query) yang berisiko membuat database timeout saat skala data membesar. Seharusnya dioptimalkan menggunakan aggregate SQL (`SUM CASE WHEN`) dan pre-fetching data memori.

✅ 21. Bahaya Ignoransi TypeScript Build Errors (Quality & Stability Risk): Temuan Baru (Quality Risk) - Di file `next.config.ts`, terdapat konfigurasi `ignoreBuildErrors: true` yang aktif. Konfigurasi ini secara berbahaya meloloskan build production meskipun kode memiliki compile/type error yang parah, berisiko besar memicu runtime crash tak terduga saat diakses pengguna di server live. Harus dinonaktifkan dan diperbaiki semua error kodenya secara riil.

---

# BAGIAN 2: MATRIKS PENGUJIAN DETAIL SETIAP MENU PER PERAN (ROLE)

Gunakan checklist ini saat Anda melakukan pengujian klik (click-testing) halaman demi halaman di setiap akun.

## 👑 AKUN ADMIN (14 Menu)

✅ Dashboard (`/admin`): Cek ringkasan angka real-time dan grafik kehadiran mingguan.

✅ Absensi (`/admin/absensi`): Cek fungsi filter (kelas, mapel, tanggal) dan tombol ubah absensi.

✅ Akun (`/admin/akun`): Tes fitur blokir/nonaktifkan akun dan reset password paksa.

✅ Guru (`/admin/guru`): Validasi form input NIP agar unik dan tidak duplikat.

✅ Kelas (`/admin/kelas`): Pastikan penamaan kelas tidak bisa ganda.

✅ Leaderboard (`/admin/leaderboard`): Periksa status rilis SPK dan urutan peringkat teratas.

✅ Manajemen Data (`/admin/manajemen-data`): Tes form penugasan Guru -> Mapel -> Kelas.

✅ Mapel (`/admin/mapel`): Tes kelancaran penambahan dan penghapusan mata pelajaran.

✅ Nilai (`/admin/nilai`): Cek filter nilai per kelas/semester, dan opsi koreksi oleh admin.

✅ Nilai Saya - Admin View (`/admin/nilai-saya`): Pilih kelas & siswa untuk melihat detail penuh skor kehadiran, nilai per kriteria, bobot, dan rumus hasil akhir SPK.

✅ Profil (`/admin/profil`): Uji pembaruan data diri dan pergantian kata sandi admin.

✅ Rekap (`/admin/rekap`): Periksa akurasi tampilan persentase dan coba fitur ekspor data.

✅ Siswa (`/admin/siswa`): Tes fungsi Bulk Import via Excel/CSV dan penambahan manual dengan validasi NISN.

✅ SPK (`/admin/spk`): Uji pengaturan bobot, eksekusi tombol 'Hitung SPK', pesan error validasi data kosong, fitur bypass, dan perilisan hasil.

## 👨‍🏫 AKUN GURU (6 Menu)

✅ Dashboard (`/guru`): Pastikan daftar kelas yang diajar tampil dengan benar.

✅ Absensi (`/guru/absensi`): Pilih kelas/mapel, isi status siswa, pastikan double-input di tanggal yang sama dicegah.

✅ Nilai (`/guru/nilai`): Masukkan angka nilai per aspek (Tugas/UTS/UAS), pastikan kalkulasi rata-rata otomatis berfungsi.

✅ Leaderboard (`/guru/leaderboard`): Cek peringkat SPK (hanya muncul setelah dipublikasi Admin).

✅ Rekap (`/guru/rekap`): Lihat persentase kehadiran bulanan siswa di kelas perwaliannya.

✅ Profil (`/guru/profil`): Cek kesesuaian biodata guru.

## 🎓 AKUN SISWA (5 Menu)

✅ Dashboard (`/siswa`): Periksa visualisasi profil premium, metrik kehadiran, grafik area Recharts, dan mini leaderboard (Top 5 Kelas).

✅ Absensi (`/siswa/absensi`): Pastikan siswa hanya bisa melihat catatan absensi mereka sendiri (Read-only).

✅ Nilai (`/siswa/nilai`): Tinjau hasil belajar per mapel.

✅ Leaderboard (`/siswa/leaderboard`): Pastikan badge/medali (Emas, Perak, Perunggu) muncul untuk peringkat top, meningkatkan motivasi.

✅ Profil (`/siswa/profil`): Cek fitur ganti password mandiri untuk siswa.

---

# ⚡ BAGIAN 3: UJI INTEGRASI (Sanity Check Antar Menu)

Pastikan data mengalir dengan mulus antar aktor:

✅ Alur Absensi: Input dari Guru $\rightarrow$ Muncul di Rekap Admin $\rightarrow$ Tampil di Grafik Dashboard Siswa.

✅ Alur Nilai: Input dari Guru $\rightarrow$ Bisa dimonitor Admin di fitur `Nilai Saya` $\rightarrow$ Tampil di Rapor Siswa.

✅ Alur SPK: Aturan/Bobot oleh Admin $\rightarrow$ Perhitungan menunggu kelengkapan data Guru $\rightarrow$ Dipublikasikan oleh Admin $\rightarrow$ Leaderboard seketika aktif untuk Semua Pengguna.